# ĐIỀU 03: CÁC TÍNH NĂNG SẼ ĐƯỢC PHÁT TRIỂN

1. Màn hình khởi động ứng dụng (splash)
2. Màn hình có tính năng Checkin – kết nối Hotspot Wifi hoặc Beacon và vị trí hiện tại, hoặc vào thẳng ứng dụng không cần Checkin.
3. Màn hình chính (Home)
   1. Gồm Feature Offer Banner, tùy vào vị trí Checkin mà có Feature Offer tương ứng. Các banner sau là Promotional Carousel, tối đa là 5 banners.
   2. Khi chạm vào Feature Offer, hoặc Promotional Carousel sẽ mở trang chi tiết. Có thể là hình ảnh và đoạn chữ mô tả, có thể là một HTML5 Game, người dùng có thể chơi game để được nhận các điểm thưởng.
4. Hiện danh sách các nhà hàng của chuỗi, hỗ trợ tính năng tìm nhà hàng gần người dùng nhất.
5. Hiện danh sách các sản phẩm, hình ảnh và thông tin
6. Tính năng Voucher Wallet
   1. Danh sách các voucher được nhà hàng cung cấp. Người dùng có thể sử dụng voucher, thích, hoặc chia sẻ lên mạng xã hội Facebook, hoặc tặng cho bạn bè qua SMS.
   2. Số điểm khách hàng thân thiết tích lũy được
   3. Dùng điểm tích lũy để mua thêm voucher
7. Tính năng đăng ký, đăng nhập, thay đổi mật khẩu
   1. Đăng ký bằng Email, hoặc Phone, hoặc tài khoản Facebook
   2. Đăng nhập bằng tài khoản Facebook, hoặc tài khoản đã đăng ký, hoặc tài khoản đã có sẵn trong hệ thống của StarMedia
8. Hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Việt

**ĐIỀU 04: THIẾT BỊ HỖ KIỂM THỬ VÀ KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH HỖ TRỢ**

1. iOS:

1.1 Version: 7.x, 8.1

1.2 Thiết bị: iPhone 4, iPhone 5S

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Công việc** | **Thời gian** |
| 1 | Ký kết hợp đồng – tuần 1 | 31/10/2014 |
| 2 | Phiên bản iOS Alpha  (gồm các tính năng 1,2,3,6) – tuần 6 | 24/11/2014 |
| 3 | Phiên bản iOS Beta  (gồm các tính năng 4,5,7) – tuần 8 | 15/12/2014 |
| 4 | Phiên bản iOS – tuần 10  (gồm tính năng 8), bàn giao mã nguồn | 22/12/2014 |